Umowa nr …………
z dnia …………………

zawarta pomiędzy:
Miastem Grajewo z siedzibą ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo,
reprezentowanym przez Dariusza Latarowskiego - Burmistrza Miasta,
NIP 719–153–20-12, REGON 450669714,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………….
NIP …………………, REGON …………………, KRS ……………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”,

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. Euro bez stosowania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

§1
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa ścieżki spacerowo-biegowej do celów rekreacyjnych przy Klubie HADES” w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2018, które obejmuje swym zakresem wykonanie nawierzchni ścieżki z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o grub. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 mm grub. 15cm obramowanej obrzeżem betonowym o wym.8x30 mcm na lawie betonowej
2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez jednostkę projektową: Usługi Projektowe
   „Z-PROJEKT” Wojciech Zubiel z siedzibą 06-400 Ciechanów, ul. Dobra 10.

§ 2
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: z dniem zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia zamówienia: …………………dni od dnia podpisania umowy.
(maksymalnie 45 dni)
Za termin zakończenia wykonania zamówienia uważa się zakończenie robót budowlanych
i zgłoszenie ich do odbioru końcowego.
§ 3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami, zgodnie z umową, projektem budowlano-wykonawczym oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.
§ 4
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą netto ………………zł + VAT 23% …………………… zł, łącznie ………….. zł brutto (słownie złotych: …………… złotych).
3. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji
   i rękojmi.
4. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej inwestycji.
§ 5
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne
   (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4).
2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i okolicznościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
2. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego bądź uzgodnionego między stronami na usunięcie wad,
3. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych
   z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 6
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy i pismem na adres Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowy, a w szczególności:
1. oryginał projektu budowlanego,
2. inwentaryzację powykonawczą - 3 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej w formacie dxf.,
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
§ 7
1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona
   i wynosić będzie 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy z zastrzeżeniem art. 581 kc. i wymagać będzie udzielenia pisemnej gwarancji.

§ 8
1. O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin na ich usunięcie.
2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.

§ 9
Warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji:
1. wszelkie udokumentowane koszty związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi pokrywa
   w całości Wykonawca,
2. jeżeli w uzgodnionym terminie Wykonawca nie usunie wad Zamawiający ma prawo ich usunięcia przez zlecenie innemu Wykonawcy, obciążając każdorazowo Wykonawcę kosztami ich usunięcia.
W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) do biegu terminu gwarancji stosuje się art. 581 kc.
§ 10
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez członków komisji odbiorowej.

 § 11
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Kodeks cywilny i Prawo budowlane.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

        ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki:
Oferta Wykonawcy

Sporządził:

Zatwierdził: