Załącznik Nr 3

Umowa nr …...............
        zawarta w dniu …............... r.

pomiędzy:
Miastem Grajewo z siedzibą ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo,
reprezentowanym przez Dariusza Latarowskiego – Burmistrza Miasta
NIP 719-153-20-12, REGON 450669714,
zwanym dalej „Zamawiającym”

a ……………………………………
NIP ……………………….., REGON ………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”

wyłonionym dla wykonania zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm).

§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa nawierzchni chodników na os. Południe (łącznik ul. Szpitalna i Koszarowa)”.
2. Zakres robót przewidzianych do realizacji zaznaczono za załączniku Nr 5 do zapytania ofertowego i obejmuje:
1. ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej oraz obrzeży betonowych o wymiarach 20 x 6 cm,
2. budowę nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
3. budowę nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, linie rozgraniczające stanowiska postojowe z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym,
3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowaną przez jednostkę projektową: DROSSAN PROJEKT ul. Gen. Sosnowskiego 10, 16-010 Wasilków.

§ 2
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy: w dniu podpisania umowy
2. Termin zakończenia zamówienia: ……………….dni od podpisania umowy
        (maksymalnie 45 dni)
Za termin zakończenia wykonania zamówienia uważa się zakończenie robót budowlanych
i zgłoszenie ich do odbioru końcowego.
§ 3
Zamawiający zobowiązuje się do:
a/ przekazania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w dniu podpisania umowy,
b/ przekazania terenu budowy w dniu podpisania umowy,
c/ przekazania w dniu podpisania umowy 1 egz. dokumentacji projektowej, SSTWiOR i dziennika budowy,

§ 4
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie …………………... posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………...……. w specjalności drogowej, wydane przez …………………….. w dniu ………………………………. .
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, należytą starannością oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście.
3a. (Alternatywa) Wykonawca wykona osobiście następujący zakres robót:…………………………
Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres robót:
1) ………………………………………………..
2) ………………………………………………..
(w zależności od treści oferty Wykonawcy należy wpisać nazwy Podwykonawców oraz szczegółowy przedmiot powierzonych robót, i wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcom).

§ 5
1. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren budowy i będzie ponosił pełne koszty ich poboru w okresie realizacji robót .
2. Wykonawca zobowiązuje się przygotować teren pod budowę wraz z jego oznakowaniem oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa i strzec swojego mienia na terenie budowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego.
4. W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku.
5. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy .
6. Wykonawca po przejęciu placu budowy ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych
- za szkody wyrządzone osobom trzecim, podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji inwestycji chyba że szkody te powstały z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
- za uszkodzenie istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak: rurociągi, kable, itd., oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych, ujawnionych na aktualnych kopiach mapy zasadniczej.
Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu jakichkolwiek urządzeń lub instalacji.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie placu budowy i obszaru z nim powiązanego zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

§ 6
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą netto ……………….. zł + VAT 23 % ……..………………….……….. zł, łącznie ………………..……... zł brutto (słownie: ……………………………………………….……………………………………...).
3. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji
   i rękojmi.
4. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej inwestycji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym o możliwych opóźnieniach terminu jej wykonania.

§ 7
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne
   (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4).
2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i okolicznościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
2. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego bądź uzgodnionego między stronami na usunięcie wad,
3. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto,
Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.
1. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 kc.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 15 r 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r.
4. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, którą może każda ze stron dochodzić na kwotę nie większą niż 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy.

§ 8
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy i pismem na adres Zamawiającego.
2. Potwierdzenie zakończenia robót oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
3. Kierownik budowy zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo budowlane oraz przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowy, a w szczególności:
1. oryginał projektu budowlanego,
2. w przypadku wprowadzenia odstąpień od projektu budowlanego - kopię zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstąpieniami dokonanymi w toku wykonywania robót, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i zaopiniowanymi przez projektanta,
3. dziennik budowy,
4. geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokościowe z potwierdzeniem przez właściwy Ośrodek Geodezji i Kartografii o przyjęciu ich do zasobów geodezyjnych - 3 egz. + 1 egz. w formie elektronicznej w formacie dxf.,
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
6. atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
7. inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu.
4. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonania robót i kompletności dokumentów odbiorowych.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.
6. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron.
7. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 9
Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona i wynosić będzie …..........................miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
        ( min. 36 m-cy)
2. Okres gwarancji wynosi ……..........….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy
        ( min. 36 m-cy)
i wymagać będzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrębnego dokumentu wystawionego przez Wykonawcę przy odbiorze końcowym.
§ 10
1. O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie odpowiedni termin na ich usunięcie.
2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.
§ 11
Warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji:
1. wszelkie udokumentowane koszty związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi pokrywa
   w całości Wykonawca,
2. jeżeli w uzgodnionym terminie Wykonawca nie usunie wad Zamawiający ma prawo ich usunięcia przez zlecenie innemu Wykonawcy, obciążając każdorazowo Wykonawcę kosztami ich usunięcia.
W przypadku określonym w ust. 1 lit. b) termin gwarancji biegnie na nowo dla elementów podlegających naprawie, a w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas,
w ciągu, którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł
z niej korzystać.

§ 12
1. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół komisyjnego końcowego odbioru wykonania przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i członków komisji odbiorowej,
2. Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy będzie przez Zamawiającego realizowana w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z niniejszej umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.
4. Nabywcą przedmiotu umowy jest: Miasto Grajewo, 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6A.
5. Za datę zapłaty faktury uważa się datę uznania rachunku odbiorcy polecenia przelewu.
6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o której mowa powyżej,
b) znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. Biała lista podatników),
7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia jednego lub obu warunków określonych w ust. 6, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości:
a) realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności i/lub
b) dokonania płatności na rachunek objęty wykazem podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności

 § 13
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

§ 14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.
        ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy
2. Formularz zapytania ofertowego

Sporządził: